## Programme de travail – Wakala V1 → MVP (6 semaines)

### 2 rituels hebdomadaires

Lundi 10h – Kick-off (30 min)
Objectif de la semaine,

Jeudi 14h – Demo & débrief (45 min)
Présentation et feed back .

### Semaine 1 — Comprendre avant de coder

Objectif : comprendre avant de coder.

Pose toutes les questiosn qui te semblent importantes.

Ses livrables :

- Lire et annoter le brief V0. Écrire un résumé de 1 page : "quel problème Wakala résout vraiment ?"

- Parcours utilisateur complet sur la V1 (le fichier HTML). Lister 5 frictions que tu ressent en tant qu'utilisateur, pas en tant qu'ingénieur.

- Benchmark : analyser 3 concurrents (Marocains et internationaux — AutoScout24, CarGurus, Moteur.ma). Une slide par site : ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'on peut voler.

- Choisir et lire une ressource sur les systèmes de recommandation (il choisit lui-même — article, vidéo, paper — et te l'explique vendredi).

Jeudi ou Vendredi : Les personas

### Semaine 2 — Architecture de la recommandation

Objectif : Construire le cerveau du moteur, même simple.

Livrables :

- Schéma d'architecture du moteur de recommandation : inputs (texte libre + éventuellement quiz), processing (NLP → vecteur de features), outputs (ranked list de voitures). Peu importe l'outil — Excalidraw, papier photographié, Notion.

- Prototype du pipeline NLP en Python : prendre une phrase en entrée ("je cherche une voiture familiale économique autour de 200k"), extraire les entités clés (budget, usage, priorités, profil passagers). Tu dois justifier ton choix.

- Jeu de données de test : 20 phrases d'utilisateurs fictifs (tu inventes en se mettant dans la peau des personas), avec les features attendues annotées à la main. Ce dataset servira à évaluer le pipeline toute la suite du projet.